PLATEFORME DE PETITES ANNONCES

Mon Projet Full Stack - Guide de Realisation

De debutant HTML/CSS a developpeur Full Stack en 12 mois

# 1. Presentation du projet

Bienvenue dans ton projet phare ! Tu vas construire une plateforme de petites annonces locale, similaire a Leboncoin ou Jumia. C'est le projet ideal parce qu'il te suit tout au long de ta formation : tu commences aujourd'hui avec du HTML/CSS simple, et tu l'enrichis a chaque nouvelle competence acquise.

Ce projet est concret, utile et impressionnant pour les recruteurs. Il couvre TOUTES les competences du marche : React, Node.js, SQL, Docker, CI/CD, Cloud.

## Pourquoi ce projet est ideal pour toi

- Tu peux commencer MAINTENANT avec tes competences HTML/CSS actuelles

- Il grandit avec toi a chaque etape de la formation

- Il ressemble a de vraies applications que tout le monde connait

- Il couvre toutes les technologies recherchees par les entreprises

- A la fin, tu as un projet complet et deploye en ligne a montrer

## Les pages de l'application

- Page d'accueil - grille d'annonces, barre de recherche, filtres

- Page detail d'une annonce - photos, description, prix, vendeur

- Page publier une annonce - formulaire avec upload de photo

- Page inscription / connexion - formulaire securise

- Page profil utilisateur - mes annonces, favoris, messages

- Page messagerie - chat entre acheteur et vendeur

- Page resultats de recherche - liste filtree avec tri

# 2. Etapes de realisation selon ton niveau

Voici comment le projet evolue avec ta progression. Chaque etape ajoute une couche de fonctionnalites au-dessus de ce que tu as deja construit.

## Etape 1 - HTML & CSS (Maintenant - Semaines 1 a 4)

C'est ton point de depart. Tu construis l'interface complete en statique. Aucun comportement dynamique, juste le design et la structure.

Ce que tu codes

- La page d'accueil avec 6 fausses annonces en grille (Flexbox/Grid)

- Le header avec logo, barre de recherche et navigation

- La page detail d'une annonce (photo, titre, prix, description)

- Le formulaire de publication d'annonce

- Design responsive adapte au mobile

Structure de fichiers

annonces-app/ index.html <- page d'accueil annonce.html <- detail d'une annonce publier.html <- formulaire login.html <- inscription/connexion style.css <- tout le CSS

Objectif de fin d'etape

Une interface visuelle complete et responsive, avec des donnees fictives integrees directement dans le HTML.

La palette : Amber chaud #E8721A · Vert forêt #1A4D2E · Or #F5C518 · Noir profond #1A1A2E

| Periode | Competence | Projet |
| --- | --- | --- |
| Sem. 1-2 | HTML, CSS, Flexbox, Grid | Page d'accueil avec annonces en grille |
| Sem. 3-4 | Formulaires, responsive design | Formulaire publication + page login |

## Etape 2 - JavaScript (Semaines 5 a 8)

Tu rends l'application interactive. Les donnees restent dans le code JS (pas encore de serveur), mais l'utilisateur peut filtrer, chercher et interagir.

Ce que tu ajoutes

- Barre de recherche qui filtre les annonces en temps reel

- Filtres par categorie (clic sur un bouton = filtre actif)

- Bouton 'Ajouter aux favoris' avec compteur

- Validation du formulaire avant envoi

- Afficher/masquer la description complete d'une annonce

| Periode | Competence | Projet |
| --- | --- | --- |
| Sem. 5-6 | JavaScript DOM, evenements | Recherche et filtres dynamiques |
| Sem. 7-8 | ES6+, tableaux, objets | Favoris + validation formulaire |

## Etape 3 - React (Mois 3 a 5)

Tu restructures tout le front-end en composants React. L'application devient plus organisee, plus facile a maintenir et a faire evoluer.

Ce que tu transformes et ajoutes

- Transformer chaque page en composants React reutilisables

- Gestion de l'etat global des annonces avec Zustand

- Navigation entre pages avec React Router

- Systeme de favoris persistant

- Refactoriser en TypeScript pour plus de robustesse

| Periode | Competence | Projet |
| --- | --- | --- |
| Sem. 9-12 | React, composants, JSX | Interface React de la page d'accueil |
| Sem. 13-16 | Zustand, React Router, TypeScript | Navigation complete + favoris |

## Etape 4 - Node.js & Base de donnees (Mois 6 a 8)

Tu crees le serveur et la base de donnees. Les annonces sont maintenant vraiment sauvegardees et persistantes.

Ce que tu construis

- API REST avec Node.js + Express (creer, lire, modifier, supprimer)

- Base de donnees PostgreSQL pour stocker les annonces et utilisateurs

- MongoDB pour les messages et les photos

- Systeme d'inscription et connexion avec JWT

- Upload de photos avec Multer

Structure de la base de donnees : Table USERS : id, nom, email, mot_de_passe, ville, photo Table ANNONCES : id, titre, description, prix, categorie, ville, id_user Table MESSAGES : id, contenu, date_envoi, id_expediteur, id_destinataire

| Periode | Competence | Projet |
| --- | --- | --- |
| Sem. 17-20 | Node.js, Express, PostgreSQL | API REST pour les annonces + BDD |
| Sem. 21-24 | MongoDB, JWT, authentification | Systeme de connexion securise |

## Etape 5 - Full Stack complet (Mois 9 a 10)

Tu connectes le front-end React avec le back-end Node.js. L'application fonctionne de bout en bout.

Ce que tu integres

- Connecter React a l'API (appels fetch/axios)

- Gestion de la securite CORS et OAuth2

- Deployer l'application en ligne (Vercel pour le front, Heroku pour le back)

- Ajouter Next.js pour le rendu cote serveur (SEO)

| Periode | Competence | Projet |
| --- | --- | --- |
| Sem. 25-28 | Connexion front/back, CORS, OAuth2 | Application complete connectee |
| Sem. 29-32 | Next.js, deploiement Vercel | App en ligne avec URL publique |

## Etape 6 - Outils professionnels (Mois 11 a 12)

Tu finalises le projet avec les outils utilises dans les vraies entreprises.

Ce que tu implementes

- Docker : containeriser l'application pour le deploiement

- Tests unitaires avec Jest et Mocha/Chai

- Pipeline CI/CD avec GitHub Actions (deploiement automatique)

- Deploiement final sur AWS ou Azure

| Periode | Competence | Projet |
| --- | --- | --- |
| Sem. 33-36 | Docker, tests Jest/Mocha | App dockerisee + tests automatises |
| Sem. 37-44 | GitHub Actions, AWS | Pipeline CI/CD + deploiement cloud |

# 3. Fonctionnalites interessantes a implementer

Voici toutes les fonctionnalites classees par niveau de difficulte. Commence par les fonctionnalites debutant et avance progressivement.

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 📋 | Grille d'annonces responsive | CSS Grid/Flexbox, cartes avec photo, titre, prix | Debutant |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔍 | Barre de recherche en temps reel | Filtrage des annonces a chaque frappe clavier | Debutant |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 🏷️ | Filtres par categorie | Boutons de categories actifs/inactifs avec JS | Debutant |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 💾 | Formulaire de publication | Validation HTML5 + CSS des champs requis | Debutant |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| ♥ | Systeme de favoris | Sauvegarder les annonces preferees localement | Intermediaire |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 📸 | Upload de photos | Multer (Node.js) + preview avant envoi | Intermediaire |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔐 | Inscription / Connexion | JWT, hashage du mot de passe avec bcrypt | Intermediaire |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 💬 | Messagerie entre utilisateurs | Chat via Socket.IO en temps reel | Intermediaire |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 📍 | Localisation des annonces | Integrer une carte avec Leaflet.js (gratuit) | Intermediaire |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| ⭐ | Systeme de notation vendeur | Notes de 1 a 5 etoiles + avis texte | Intermediaire |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔔 | Notifications en temps reel | Alerte si quelqu'un contacte pour ton annonce | Avance |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 📊 | Tableau de bord utilisateur | Stats : vues, messages, favoris par annonce | Avance |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 🤖 | Suggestions intelligentes | Recommander des annonces similaires | Avance |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 💳 | Paiement fictif | Simuler un paiement avec Stripe (mode test) | Avance |

|  | Fonctionnalite | Description | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 🌙 | Mode sombre | Dark mode avec variable CSS + toggle JS | Avance |

# 4. Conseils pour progresser rapidement

## Regles d'or

- Coder CHAQUE JOUR : 1h par jour vaut mieux que 7h le week-end

- Commencer simple, puis ameliorer : ne pas vouloir tout faire parfait du premier coup

- Chaque fonctionnalite = un commit GitHub : tes recruteurs verront ta progression

- Lire la documentation officielle : MDN, React Docs, Node.js Docs

- Ne pas copier-coller sans comprendre : tape le code toi-meme pour le memoriser

## Ton programme pour cette semaine

Soir 1 : Creer le dossier annonces-app/ et le fichier index.html avec la structure de base Soir 2 : Ajouter le header (logo + navigation) Soir 3 : Creer les 6 premieres cartes d'annonces avec CSS Grid Soir 4 : Rendre le design responsive (media queries) Soir 5 : Heberger sur GitHub Pages et partager le lien

## Ressources pour ce projet

- MDN Web Docs (fr) : developer.mozilla.org/fr - reference HTML/CSS/JS

- W3Schools : exercices interactifs HTML, CSS, JavaScript

- GitHub Pages : heberger ton site gratuitement en 5 minutes

- La Minute de Code : tutoriels video en francais

Bonne chance dans ton parcours ! Tu peux le faire.

Commence ce soir avec la page d'accueil - le premier pas est le plus important.